## Danh sách yêu cầu kiểm thử nghiệm thu (Tester – PA4/PA5)

Đây là "điều kiện để coi là xong" của từng tính năng: 30 yêu cầu chức năng (F01–F06) và 7 yêu cầu phi chức năng. Ở PA2, BA gắn mỗi dòng với một yêu cầu trong SRS; ở PA4, Tester viết test case chi tiết cho từng mã. Ưu tiên Cao = bắt buộc đạt trước demo, TB = nên đạt.

### F01 – Xác thực bằng email trường

| Mã | Yêu cầu cần kiểm tra | Tiêu chí đạt | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | Đăng ký bằng email đúng tên miền trường | Tài khoản tạo ở trạng thái "chưa xác thực", OTP được gửi tới email | Cao |
| AT-02 | Đăng ký bằng email ngoài danh sách (vd: @gmail.com) | Bị từ chối, thông báo rõ ràng, gợi ý gửi yêu cầu thêm trường | Cao |
| AT-03 | Nhập OTP đúng, sai, hết hạn; gửi lại OTP | Đúng thì kích hoạt; sai/hết hạn báo lỗi; gửi lại bị giới hạn tần suất | Cao |
| AT-04 | Đăng nhập khi chưa xác thực, sai mật khẩu, tài khoản bị khóa | Không vào được, mỗi trường hợp có thông báo phù hợp | Cao |
| AT-05 | Mật khẩu được lưu an toàn | Database chỉ chứa chuỗi đã băm (bcrypt) | Cao |
| AT-06 | Quên mật khẩu và đăng xuất | Đặt lại được qua email; token cũ không gọi được API sau khi đăng xuất | TB |

### F02 – Đăng bài mất/nhặt đồ

| Mã | Yêu cầu cần kiểm tra | Tiêu chí đạt | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-07 | Tạo bài đủ trường bắt buộc (loại, tiêu đề, danh mục, cơ sở, thời gian, mô tả) | Bài xuất hiện trên bảng tin và trong "Bài của tôi" | Cao |
| AT-08 | Bỏ trống trường bắt buộc hoặc chọn thời gian trong tương lai | Không lưu được, lỗi hiện cạnh trường sai | Cao |
| AT-09 | Tải ảnh: đúng định dạng (jpg/png/webp), quá dung lượng, sai định dạng | Ảnh hợp lệ hiển thị đúng; ảnh không hợp lệ bị từ chối kèm thông báo | Cao |
| AT-10 | Sửa, xóa, đánh dấu "Đã trao trả" bài của mình | Thành công, trạng thái cập nhật trên mọi trang | Cao |
| AT-11 | Sửa/xóa bài của người khác (kể cả gọi thẳng API) | Bị chặn (403), dữ liệu không đổi | Cao |
| AT-12 | Bài công khai không lộ thông tin cá nhân | Không hiển thị email, số điện thoại, câu trả lời xác minh | Cao |

### F03 – Tìm kiếm và lọc

| Mã | Yêu cầu cần kiểm tra | Tiêu chí đạt | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-13 | Tìm theo từ khóa, có dấu và không dấu ("vi" và "ví") | Trả về bài liên quan trong tiêu đề hoặc mô tả | Cao |
| AT-14 | Lọc riêng và kết hợp: trường/cơ sở, danh mục, thời gian, Mất/Nhặt | Kết quả thỏa mãn đồng thời mọi điều kiện | Cao |
| AT-15 | Không có kết quả | Hiện trạng thái trống thân thiện, không báo lỗi | TB |
| AT-16 | Bài bị ẩn hoặc đã đóng | Không xuất hiện trong kết quả mặc định | Cao |
| AT-17 | Phân trang và sắp xếp (mới nhất trước) | Không trùng, không sót bài giữa các trang | TB |

### F04 – Quy trình xác minh và nhận đồ

| Mã | Yêu cầu cần kiểm tra | Tiêu chí đạt | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-18 | Gửi yêu cầu nhận đồ kèm câu trả lời xác minh và ảnh bằng chứng | Trạng thái "Chờ duyệt", người đăng nhận được thông báo | Cao |
| AT-19 | Người đăng chấp nhận yêu cầu | Thông tin liên hệ chỉ mở cho đúng hai bên; bài đổi trạng thái | Cao |
| AT-20 | Người đăng từ chối yêu cầu | Người gửi được báo, thông tin liên hệ vẫn ẩn | Cao |
| AT-21 | Tự gửi yêu cầu vào bài của mình, hoặc gửi trùng | Bị chặn | Cao |
| AT-22 | Người thứ ba xem câu trả lời xác minh/thông tin liên hệ (giao diện hoặc API) | Không xem được | Cao |
| AT-23 | Nhiều người cùng gửi yêu cầu cho một bài | Người đăng thấy đủ danh sách; chấp nhận một thì các yêu cầu còn lại tự đóng | TB |

### F05 – Quản trị nền tảng

| Mã | Yêu cầu cần kiểm tra | Tiêu chí đạt | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-24 | Người dùng thường truy cập trang/API admin | Bị chặn (403) | Cao |
| AT-25 | Sinh viên báo cáo bài vi phạm, admin ẩn bài | Bài biến mất khỏi bảng tin, người đăng được thông báo | Cao |
| AT-26 | Admin khóa và mở khóa tài khoản | Tài khoản bị khóa không đăng nhập/đăng bài được | Cao |
| AT-27 | Thêm, sửa, ẩn danh mục và cơ sở | Thay đổi xuất hiện ngay trong form đăng bài và bộ lọc | TB |
| AT-28 | Duyệt yêu cầu thêm trường kèm tên miền email | Email thuộc tên miền mới đăng ký được (nối với AT-01) | Cao |
| AT-29 | Gửi biểu mẫu "Đề nghị thêm trường" khi chưa đăng nhập | Lưu được, xuất hiện trong hàng chờ của admin | TB |

### F06 – Thông báo trong ứng dụng (Should)

| Mã | Yêu cầu cần kiểm tra | Tiêu chí đạt | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-30 | Thông báo khi có yêu cầu mới, khi yêu cầu được duyệt/từ chối, khi bài bị ẩn | Đúng người nhận, có số chưa đọc, đánh dấu đã đọc được | TB |

### Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Yêu cầu cần kiểm tra | Tiêu chí đạt | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Responsive ở 360 px, 768 px, 1366 px | Không vỡ bố cục, không cuộn ngang, nút đủ lớn trên điện thoại | Cao |
| NF-02 | Tương thích Chrome, Firefox, Edge, Safari | Các luồng Must chạy được trên tất cả | Cao |
| NF-03 | Hiệu năng tìm kiếm | Với khoảng 1.000 bài mẫu, kết quả dưới 2 giây (không tính lần backend "thức dậy") | TB |
| NF-04 | Bảo mật đầu vào | Nhập script (XSS) hoặc chuỗi SQL injection không gây lỗi, không bị thực thi | Cao |
| NF-05 | Bảo mật cấu hình | Repo không chứa .env hay khóa API; mọi kết nối dùng HTTPS | Cao |
| NF-06 | Xử lý lỗi | Mất mạng hoặc server lỗi thì báo lỗi dễ hiểu, không hiện trang trắng | TB |
| NF-07 | Ảnh bằng chứng | Chỉ người đăng bài và admin xem được ảnh bằng chứng | Cao |

### Kịch bản E2E bắt buộc chạy trước demo (smoke test)

- Tài khoản A đăng ký và xác thực OTP.

- A đăng bài "Nhặt được ví" kèm câu hỏi xác minh.

- Tài khoản B tìm thấy bài bằng bộ lọc.

- B gửi yêu cầu nhận đồ.

- A chấp nhận yêu cầu.

- Cả hai bên thấy thông tin liên hệ của nhau.

- A đánh dấu "Đã trao trả".

- Admin thấy bài đã đóng trong dashboard.

Kịch bản chạy trơn tru trên cả máy tính và điện thoại thì sản phẩm đủ điều kiện demo.